同济大学单一来源方式采购操作程序

根据《同济大学采购管理办法（试行）》第二十一条第四款规定的采购方式，现将政府采购限额标准（货物与服务项目100万元（含），工程项目120万元（含））以上采购项目采用单一来源方式采购的具体操作程序规范如下：

一、申请人提交申请

货物与服务项目由用户代表通过采购管理系统提交申请，工程项目由工程负责人通过采购管理系统提交申请，提交申请的同时须在系统中上传以下材料：

（一）货物和服务类项目须提供相关立项材料（含项目经费的落实情况及项目预算金额等）、学校“单一来源采购专家论证意见表”（见附件）、用户代表认为有必要的其他材料。

（二）工程类项目应提供相关立项材料（含项目经费的落实情况及项目预算金额等）、设计图纸、工程量清单及招标控制价文件、“单一来源采购专家论证意见表”、用户代表认为有必要的其他材料。

二、分级审批

货物和服务项目由项目负责人、使用单位分管负责人逐级审批后流转至采招办，工程项目由项目负责人、实施归口管理部门负责人逐级审批后流转至采招办。采招办审核并报学校基建与修购工作领导小组审批，其中：

（一）货物与服务项目200万元（不含），工程项目400万元（不含）以下的项目，由采招办审核并报学校基建与修购工作领导小组批准后实施采购。

（二）货物与服务项目200万元（含），工程项目400万元（含）以上的项目，由学校基建与修购工作领导小组会议审批，并报教育部、财政部批准后实施采购。

三、单一来源采购公示

单一来源采购项目须在同济大学采购与招标管理办公室网站及指定媒体上发布公示，公示期不少于5个工作日，公示内容包括：

（一）采购人、采购项目名称和内容；

（二）拟采购的货物或者服务的说明；

（三）采用单一来源采购方式的原因及相关说明；

（四）拟定的唯一供应商名称、地址；

（五）公示的期限；

（六）采购人的联系地址、联系人和联系电话。

任何供应商、单位或者个人对采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期内以书面形式进行反馈，采购人应当在公示期满5个工作日内组织补充论证，论证后认为异议成立的，应当依法采取其他采购方式采购。

四、协商程序

单一来源公示结束后，由项目使用单位组织有相关经验的3名或以上单数的专业人员组成协商小组，与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目的质量。用户代表应当编写协商记录，主要内容包括：

（一）协商日期和地点，采购人员和专家签到表；

（二）供应商根据采购人需求响应的包括但不限于采购标的详细报价、同类项目合同价格、合同主要条款及价格商定等相关内容。

五、签订合同

经协商程序完成后方可与供应商签订合同，合同签订程序按学校相关管理办法执行。